CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Eventuali operazioni non previste saranno effettuate solo se attinenti alla posa in opera del pavimento tecnico e solo in seguito ad accordo scritto con la direzione lavori /committente e saranno contabilizzate come ore in economia a €/ora 29,90+ IVA netti

ONERI DI CANTIERE INCLUSI

1 - Tracciamento preliminare di assi ortogonali di partenza al fine di permettere la collocazione degli impianti prima della messa in opera del pavimento

2 - Formulazione di distinte di fabbisogno (a fronte di Vs. progetto esecutivo)

ONERI DI CANTIERE ESCLUSI

1 - Ogni intervento non previsto sulla presente proposta d’ ordine

2 - Rimozione e smaltimento dei materiali di risulta

3 - Scarico a terra e tiro in sito del materiale in cantiere

4 - Tiro al piano

Durante le fasi di installazione i lotti di intervento,  dovranno essere liberi da ogni altro operatore, sgomberi da qualsiasi intralcio, lisci, in piano e idonei alla posa.  dovrà  inoltre  essere inibito l'accesso di alcuno; col verbale di S.A.L. o di avvenuta ultimazione dei lavori, verrà sollevata la e  l'Installatore da qualsiasi danno od improprio uso del pavimento tecnico sopraelevato. Il transito, la rimozione o manomissione da parte di estranei alla posa, anche solo di zone o piani posati od in fase di posa, prima del S.A.L. o della approvazione del Committente, ne comporta la Sua implicita accettazione, manlevando il Fornitore e l’Installatore da qualsiasi responsabilità, salvo vizi occulti. L’idoneità degli ambienti in cui  si installa,  secondo le "prescrizioni tecniche generali" delle Specifiche Tecniche di Fornitura, sarà garantita dal Committente.

MISURAZIONI PER LE PRESTAZIONI DI INSTALLAZIONE: Con riferimento ai mq. posati, calcolando 1/2 pannello le frazioni di pannello inferiori a mq. 0,18 e  pannello intero le frazioni di pannello oltre mq. 0,18. Ogni mq. di pavimento sarà convenzionalmente costituito da nr. 2,78 pannelli, e da un "massimo" di 3,3 colonnine e 5,6 traverse se richieste. Eccedenze di struttura, oltre al fabbisogno convenzionale, richieste  per   esigenze costruttive, saranno contabilizzate ed addebitate separatamente.